# Dne 17.9.2008

# Místo: Obecní úřad

Zapisovatel: určen : Michal Schejbal                                                      Č.j.: 260/2008

Hodina zahájení : 18,30   ukončení : 20,00

Omluveni:

Neomluveni :

Hosté :

Z  Á  P  I  S

z jednání zastupitelstva obce   V e l k ý       T ř e b e š o v

# Program jednání: 1.   Kontrola zápisu ze dne 13.8.2008

- Oddílná splašková kanalizace + přípojky

- Postup prací na hřišti – kurty u TAIC

- Územní plán

- Záměr prodeje obecních pozemků

- Základní škola – navýšení rozpočtu

- Diskuze

- Usnesení

Počet přítomných členů 9 ZO je usnášeníschopné.

- Kontrola zápisu ze dne 13.8.2008

Bez připomínek

- Oddílná splašková kanalizace + přípojky

Koncem srpna, začátkem září došlo k úpravě povrchů komunikací od kominářů směrem k OÚ a části návse. Zbývající část úpravy povrchu bude dokončena před zimou, nejpozději na jaře 2009.

OSK se nachází ve stavu, kdy se provádí protlaky pod Válovickým potokem a řekou Úpou. Dokončuje se větev  v Malém Třebešově, chystá se realizace ČS I, včetně protlaků. Od 22.9.2008 budou pokračovat práce na přípojkách.

V projektové dokumentaci „Přípojky oddílné splaškové kanalizace Velký Třebešov“ budou provedeny tyto změny v počtu přípojek:

1) Nové přípojky:      Voborník  č.p. 90, P. Vlček ml. č.p. 5

2) Vyňaté přípojky:   Jarkovský Robert   č.p. 15   č.přípojky 81

Resl Pavel                     61                    61

Lokvencová Milada      66                    86

.

- Postup prací na hřišti – kurty u TAIC

Firma Chládek a Tintěra nabízí, že v říjnu podá žádost o dotaci z programu rozvoje venkova (PRV). Vzhledem k tomu, že na pozemku 266/14 máme zřízeno věcné břemeno práva chůze a jízdy a je vymiňováno, musíme se celou záležitostí obšírněji zabývat. Firmu Chládek a Tintěra jsme požádali o odložení žádosti o dotaci na rok 2009, kdy plánujeme realizaci.

Na stavbu hřiště Velký Třebešov jsme na základě usnesení zastupitelstva KK obdrželi investiční finanční dotaci 200.000,- Kč.

Jelikož nedojde k realizaci je nutno požádat příslušný odbor KÚ KK o změnu účelu finanční dotace. ZO na dnešním jednání navrhuje prostředky použít na výstavbu nového chodníku od hospody k paní Vlčkové, zádlažba plochy u ZŠ, dovybavení dětského hřiště u MŠ a ZŠ, úprava komunikací po stavbě OSK apod..

- Územní plán

ZO obdrželo informaci od odboru investic a regionálního rozvoje MěÚ dopis 721/2007 ze dne 8.4. a 20.8.2008 .  Dne 3.9.2008 navštívili obec V. Třebešov zástupci firmy SURPMO HK, kteří procházeli obec – místa změn ÚP. Další jednání bylo dohodnuto na začátek říjnaí na OÚ V. Třebešov, kde budou dohodnuty konečné formy zadání.

- Záměr prodeje obecních pozemků

Obec má záměr prodat pozemky:

493/2 – 50 m2 – k.ú. Velký Třebešov – ostatní plocha – min. 200,-/m2  + 3600,- (za geometrický plán)

75/1 – 289 m2 – k.ú. Velký Třebešov – zahrada – min. 100,-/m2   + 3600,-

75/2 – 40 m2 –  k.ú. Velký Třebešov – zahrada -  min. 100,-/m2   + 3600,-

484/2 – 20 m2 – k.ú. Velký Třebešov – ostatní plocha – min. 200,-/m2   + 3600,-

484/3 – 41 m2 – k.ú. Velký Třebešov – ostatní plocha -  min. 200,-/m2   + 3600,-

279/3 – 122 m2 – k.ú. Velký Třebešov – ostatní plocha – min. 200,-/m2

Podmínky prodeje – prodej nejvyšší cenové nabídce

Zájemci mohou podávat své nabídky na obecní úřad v zalepené obálce označené na přední straně „koupě pozemku“ a to nejpozději do 31.10.2008.

- Navýšení rozpočtu ZŠ Velký Třebešov

Obec obdržela žádost o navýšení rozpočtu školy k 19.9.2008 ve výši 65.000,- Kč. Specifikováno – příloha č. 1.

- Diskuze

Miloš Patera – p. Patera M. žádá o odvodnění svažitého území v severní části kolem domu čp. 17 a jeho bývalým zemědělským příslušenstvím hospodářské usedlosti a to vše na pozemku p.č. 41 k.ú. V. Třebešov. Dešťová kanalizace bude vyústěna do nové kanalizační šachty a ta propojena se stávající kanalizační šachtu u komunikace. ZO doporučuje p. Paterovi požádat stavební úřad Č. Skalice o vydání stavebního povolení.

Vítání občánků – 8. listopadu se bude konat vítání občánků, každému dítěti bude poskytnut příspěvek ve výši 1.000,- Kč.

Kanalizace – účetní informoval o stavu závazků občanů -  připojení OSK a úhrada vody.

Příští zastupitelstvo se bude konat 22.10.2008

- Usnesení:

ZO schvaluje změny v projektové dokumentaci „Přípojky OSK V. Třebešov“ ( 9 / 0 / 0 )

ZO schvaluje změnu účelu dotace od KÚ KK ve výši 200 tis.Kč.  ( 9 / 0 / 0 )

ZO schvaluje záměr prodeje obecních pozemků ( 9 / 0 / 0 )

ZO schvaluje navýšení rozpočtu ZŠ Velký Třebešov ve výši 65.000,- Kč ( 9 / 0 / 0 )

ZO schvaluje příspěvek na vítání občánků - 1.000,-/dítě. ( 9 / 0 / 0 )

------------------------------------------                          ---------------------------------------------------

Starosta obce: Jaromír Mervart                               Ověřovatelé zápisu: Ing. M. Štodtová    								        	          Ing. M. Důrek

Ve Velkém Třebešově dne  17.9.2008