# Dne 22.10.2008

# Místo: Obecní úřad

Zapisovatel: určen : Michal Schejbal                                                      Č.j.: 298/2008

Hodina zahájení : 18,30   ukončení : 20,00

Omluveni:

Neomluveni :

Hosté :  p. Jirka, p. Vaněk – fa. Stamp, p. Provazník

Z  Á  P  I  S

z jednání zastupitelstva obce   V e l k ý       T ř e b e š o v

# Program jednání: 1.   Kontrola zápisu ze dne 17.9.2008

- Oddílná splašková kanalizace + přípojky

- Postup prací na hřišti – kurty u TAIC

- Revokace usnesení z 13.2.2008 o schválení rozpočtu obce na rok 2008

- Závěr z dílčího přezkoumání hospodaření obce za rok 2008

- Úpravy koryta Válovického potoka

- Hasiči – dotace PL

- Inventarizace

- Diskuze

- Usnesení

Počet přítomných členů 9 ZO je usnášeníschopné.

- Kontrola zápisu ze dne 17.9.2008

Bez připomínek

- Oddílná splašková kanalizace + přípojky

Poslední kontrolní den stavby proběhl 15.10.2008, kdy objednatel požaduje realizaci díla v souladu se specifikovanými prioritami:

- dokončení výtlaku V1 vč. připojení na ČOV Česká Skalice, T: do 31.10.2008

- dokončení technologického vybavení ČS2 vč. připravenosti pro přípojku elektro,T: do 27.10.2008

- provedení stavební části ČS1 vč. stavební připravenosti pro přípojku elektro, T: do 7.11.2008

- dokončení montáže technologií ČS1 vč. zprovoznění výtlaku, T:  do 19.11.2008

Obec obdrží od KÚ KK investiční dotaci ve výši 600.000,- Kč na akci „Velký Třebešov – oddílná splašková kanalizace – dodatek č. 1“. Dotace souvisí s rozšířením OSK o kanalizace obce Chvalkovice.

- Postup prací na hřišti – kurty u TAIC

Z důvodu získání stavebního povolení na stavbu hřiště, kde je potřeba souhlas občana naší obce, který má  právo chůze a jízdy po pozemku, kde se nyní nacházejí dětské atrakce, bude dětské hřiště  demontováno a umístěno na zahradu místní ZŠ.  Na jaře 2009 proběhne výstavba nového dětského hřiště u TAIC. Na stavbu hřiště získala obec dotaci od KÚ KK ve výši 200.000,- Kč. Pokud by práce na hřišti nezačaly do konce roku 2008, bude muset obec již poskytnutou dotaci vrátit.

- Revokace usnesení z 13.2.2008 o schválení rozpočtu obce na rok 2008

Vzhledem k nepřesné a nesprávné formulaci usnesení ze dne 13.2.2008 ke schválení rozpočtu na rok 2008 revokuje ZO bod. č. 5 usnesení ze dne 13.2.2008 takto:

Zastupitelstvo schvaluje rozpočet obce na r. 2008 jako schodkový ve výši příjmů 4.046.810,- Kč a výdajů 9.851.000,- Kč

Schodek rozpočtu v částce 5.804.190,- Kč bude kryt  úvěrem od Komerční banky Náchod dle smlouvy mezi obcí Velký Třebešov a KB Náchod.

- Závěr z dílčího přezkoumání hospodaření obce za rok 2008

Zastupitelstvo projednalo a přijalo nápravná opatření k nedostatkům z dílčího přezkoumání hospodaření obce za rok 2008. Nápravná opatření jsou uvedena v příloze č. 1 tohoto zápisu.

- Úpravy koryta Válovického potoka

V Malém Třebešově probíhá úprava koryta Válovického potoka z důvodu snížení rizika povodní. Úpravu provádí firma Povodí Labe. Úprava spočívá v prohloubení koryta a zpevnění břehů.

- Inventarizace

Starosta obce vydal příkaz k provedení inventury obecního majetku. Byla stanovena inventarizační komise, která provede inventuru obecního majetku nejpozději do 31.1.2009. Stanovení inventarizační komise tvoří přílohu č. 2 tohoto zápisu.

Starosta vydal příkaz ředitelce MŠ a ZŠ k provedení inventarizace školního majetku za rok 2008. Příkaz tvoří přílohu č. 3 tohoto zápisu.

- Hasiči – dotace PL

V rámci spolupráce polských a českých hasičů  v pohraniční oblasti byla SDH Velký Třebešov nabídnuta dotace ve výši 50% ceny materiálu (1x plovoucí čerpadlo, 2x vysílačka – 28 ti. Kč) s tím, že zbylých 50% přispěje obec. Přítomný zastupitel (velitel hasičů) Radek Holubec ZO sdělil, že třebešovské družstvo se akcí pořádaných vzniklou družební společností hasičů nebude zúčastňovat a tím pádem nebude dotaci požadovat.

- Diskuze

Zasedání Bezpečnostní rady města Jaroměře – ve čtvrtek 23.10.2008 proběhne na MÚ Jaroměř zasedání Bezpečnostní rady města, za obec se zúčastní p. David Melichar

Nabídka na prodej akcií – Obchodník s CP – Cyrrus, a.s.,  předložil nabídku na odkup prioritných akcií společnosti Česká spořitelna, a.s., ve výši 450,-Kč/akcie.

Kontejnery na sklo – z důvodu nevyhovujících kovových kontejnerů na sklo zakoupila obec od firmy Rund Jaroměř repasované  kontejnery, které budou umístěny na místě starých kontejnerů.

Úpravy u pomníku padlých – proběhla úprava oplocení kolem „Pomníku padlých“, které bylo poškozeno padlými stromy při nedávné vichřici. Bude požádán  pan Exnar, aby vysadil nové porosty v okolí pomníku.

Oprava čekárny v cihelně – proběhne oprava poškozené čekárny v cihelně.

Změna názvu zastávky – starosta obce projednal se zástupcem fy. Osnado změnu názvu autobusové zastávky v cihelně. Nový název je Velký Třebešov, cihelna.

Školení  povodňové komise – 19.11.2008 proběhne od 18,30 v TAIC školení povodňové komise. Školení provede p. Hanzlík, který zpracovával povodňový plán. Budou pozváni i občané, kterých se to bezprostředně týká, tj. obyvatelé podél Válovického potoka.

Pozemky k prodeji – Budou vyzvání občané, aby si podali žádosti na odkup pozemků, o které v minulosti žádali.

Světelná tabule na restauraci „U Vagonu“ – nájmce TAIC požádal obec o spoluúčast na vybudování nové světelné tabule. Cena díla je 35.980,- Kč bez DPH. Spoluúčast obce činí 5.000,- Kč.

Biodegradační zóna – zástupci firmy STAMP informovali o případné možnosti zřízení biodegradační zóny v prostoru vytěženého zemníku a seznámili ZO se souvislostmi při zřízení zóny. Bude posuzováno komisí na vliv životního prostředí.

Příští zastupitelstvo se bude konat 19.11.2008

- Usnesení:

ZO schvaluje revokaci zápisu ze zasedání ZO ze dne 13.2.2008 ( 9 / 0 / 0 )

ZO schvaluje nápravná opatření k dílčímu přezkoumání hospodaření obce   ( 9 / 0 / 0 )

ZO schvaluje příkaz k inventarizaci ( 9 / 0 / 0 )

ZO schvaluje spoluúčast na vybudování světelné tabule na budově TAIC ve výší 5.000 Kč        ( 9 / 0 / 0 )

ZO neschvaluje prodej akcií firmě Cyrrus v ceně 450,-Kč/akcii ( 9 / 0 / 0 )

ZO schvaluje demontáž dětského hřiště u TAIC a jeho umístění na zahradu ZŠ ( 8 / 1 / 0 )

------------------------------------------                          ---------------------------------------------------

Starosta obce: Jaromír Mervart                               Ověřovatelé zápisu: Ing. J. Serbousková    								        	          Eva Plíštilová

Ve Velkém Třebešově dne  22.10.2008