# Dne 13.8.2008

# Místo: Obecní úřad

Zapisovatel: určen : Michal Schejbal                                                      Č.j.: 228/2008

Hodina zahájení : 18,30   ukončení : 20,30

Omluveni :  Ing. Milan Důrek, Ing. J. Serbousková,

Neomluveni :

Hosté :

Z  Á  P  I  S

z jednání zastupitelstva obce   V e l k ý       T ř e b e š o v

# Program jednání: 1.   Kontrola zápisu ze dne 16.7.2008

- Oddílná splašková kanalizace + přípojky

- Postup prací na hřišti – kurty u TAIC

- Územní plán – průmyslová zóna

- Povodňový plán

- Poldr

- Diskuze

- Usnesení

Počet přítomných členů 7 ZO je usnášeníschopné.

- Kontrola zápisu ze dne 16.7.2008

Bez připomínek

- Oddílná splašková kanalizace + přípojky

V současné době má firma STAMP přestávku, firma Huneš pracovala na přípojkách 51, 48A k novému RD p. Pavla Vlčka ml. Připravuje se úprava povrchu. Termín do 7.9.2008. V posledním týdnu měsíce srpna by měly být obnoveny práce f. STAMP a firmy Huneš.

- Postup prací na hřišti – kurty u TAIC

Firma Chládek a Tintěra nabízí, že v říjnu podá žádost o dotaci z programu rozvoje venkova (PRV).

- Územní plán – průmyslová zóna

Proběhlo samostatné jednání ZO, 2. září 2008 se uskuteční jednání spojené s prohlídkou uvažovaných ploch pro změnu k novému územnímu plánu.

- Povodňový plán

Starosta obce představil hotový povodňový plán, který je zpracován podle nejnovějších pravidel. Žádný z dotčených orgánů neměl k povodňovému plánu výhrady. Deset občanů z rizikové oblasti obdrželo povodňové karty k nemovitostem, které musí být v případě povodní k dispozici.

- Poldr

Na základě doložených výpočtů a příloh je možné konstatovat, že lokalita nad obcí pro výstavbu suché retenční nádrže je vhodná, ale pro navržení optimálních paramtrů hráze s výškou koruny nade dnem cca 8 m je konfigurace terénu při zvážení hydrogramu povodňové vlny nevhodná, neboť údolí je strmé a poměrné větším podélném sklonu a chráněné území se nachází v dolním úseku toku. Dle výše uvedeného shrnutí a dále provedených výpočtů je zřejmé, že ochrana obce V. Třebešov proti velkým vodám musí být koncipována jiným způsobem, než výstavbou protipovodňové hráze suché retenční nádrže nad zástavbou obce a to především z důvodu ekonomických.

V této lokalitě by bylo vhodné uvažovat o lokální ochraně objektů „ohrázkováním“ toku zvýšenými podezdívkami nemovitostí. Do určité míry by zde mělo platnost i zkapacitnění koryta potoka.

- Diskuze

Svoz nebezpečného odpadu – termín 30.8.2008 se jeví ZO jako nevhodný. Firma Rund bude požádána o stanovení náhradního termínu.

Žádost o sjezd na stavební pozemek – p. P. Vlček podal žádost o povolení sjezdu na stavební parcelu p.č. 357/3

Žádost o připojení na obecní vodovod a kanalizaci – p. P. Vlček podal žádost o povolení na připojení k obecnímu vodovodu a OSK

Hluk – starosta obce informoval o výsledku měření hluku u p. Burdycha včetně navrhovaných opatření k odstranění nadměrného hluku . Mělo by následovat vnitřní měření hluku a učiněn závěr.

Ekologická zátěž – odkládá se.

Údržba potoka – v ¾ čtvrtletí je naplánována údržba koryta potoka.

Nohejbalový turnaj – hasiči požádali o povolení pořádat na hřišti za školou posvícenský nohejbalový turnaj, ZO nemá výhrady.

Příští zastupitelstvo se bude konat 17.9.2008

- Usnesení:

ZO schvaluje sjezd na stavební pozemek ( 6 / 0 / 1 )

ZO schvaluje připojení na obecní vodovod a kanalizaci ( 6 / 0 / 1 )

ZO schvaluje stavbu rodinného domu na p.č. 357/3 v kú. Velký Třebešov ( 6 / 0 / 1 )

------------------------------------------                          ---------------------------------------------------

Starosta obce: Jaromír Mervart                               Ověřovatelé zápisu: E. Plíštilová    								          	                      R. Holubec

Ve Velkém Třebešově dne  13.8.2008