# Dne 9.4.2008

# Místo: Obecní úřad

Zapisovatel: určen : Michal Schejbal                                                      Č.j.: 119/2008

Hodina zahájení : 18,30   ukončení : 20,00

Omluveni :

Neomluveni :

Hosté :

Z  Á  P  I  S

z jednání zastupitelstva obce   V e l k ý       T ř e b e š o v

# Program jednání: 1.   Kontrola zápisu ze dne 17.3.2008

- Oddílná splašková kanalizace

- Smlouva o dílo

- Územní plán

- Analýza rizik – ekologická zátěž

- Diskuze

- Usnesení

Počet přítomných členů 9 ZO je usnášeníschopné.

- Kontrola zápisu ze dne 17.3.2008

Zřízení osvětlení pod školou – úkol trvá

- Oddílná splašková kanalizace

8.4. proběhl kontrolní den – práce pokračují na větvi B, provádí se tlakové zkoušky kanalizace tak, aby mohla nastoupit firma Auhuš Provodov a začít práce na přípojkách. OSK Velký Třebešov je hotov, kromě protlaků pod hlavní silnicí. Pokračuje se na stoce B1 u p. Berana, přes autobazar. Začínají práce na čerpací stanici 1 (ČS1) a budou zahájeny práce v Malém Třebešově. Podle návrhu dodavatele bude zrušen mostek u Seidlu. ČS1 bude vyžadovat použití kvalitní bednění ( též u silnice I. třídy, Válovického potoka a RD p.Machka)

- Smlouva o dílo

8.4. byla podepsána smlouva o dílo s firmou Auhuš na kanalizační přípojky. Práce budou započaty po tlakových zkouškách na jednotlivých větvích OSK. Bude vyhotoven zápis o předání a převzetí stavby.

- Územní plán

ZO bylo informováno o návštěvě starosty obce na KÚ KK, odbor životního prostředí. Odbor nemá připomínky a pustil zpracování ÚP do dalšího kola. Starosta obce předložil upravený návrh zadání ZO ke schválení, viz. dopis pořizovatele  OIRR – 721/2007 ze dne 8.4.2008. Dále bylo ZO seznámeno se Zadáním územního plánu obce V. Třebešov. Usnesení ZO a Zadání ÚP V. Třebešov bude zasláno pořizovateli, tj. MÚ Jaroměř, Odbor investic a regionálního rozvoje – úřad územního plánování, pí. Bartošová. Pořizovatel pošle zadání zpracovateli ÚP firmě Surpmo H. Králové.

- Analýza rizik – ekologická zátěž

Podle sdělení Ministerstva životního prostředí, odboru ekologických škod, se v řešeném území vyskytuje stará ekologická zátěž: skládka Velký Třebešov. ZO souhlasí s oslovením hydrogeologa p. Kněžka a požádá o posouzení rizik staré ekologické zátěže. O dalším postupu bude rozhodnuto na dalším zasedání ZO.

- Diskuze

Občané bez smlouvy na připojení k OSK – účetní obce sestaví seznam občanů bez smlouvy na připojení k OSK a nejpozději do 16.4. zašle těmto občanům doporučené dopisy.

Žádost - pan Kraják zaslal požadavek o rozšíření domovní přípojky na jeho pozemku. Revizní šachtu, která byla projektantem na jeho pozemku naprojektována, požaduje odstranit, domovní přípojku rozšířit o cca 25 bm. Celá záležitost bude postoupena proj. Ing. M. Hubkové, která změnu zanese do PD (dodatkem) a napíše informativní dopis p. Krajákovi. Projektantka bude také požádána, aby zkrácení trasy páteřní kanalizace ve stejném rozměru přidala na konec kanalizace u p. J. Mervarta čp. 4 a zakreslila přípojku pro nový rodinný domek manželů Uhlířových.

RSCM Č. Skalice – ZO rozhodlo, že nebude poskytnut příspěvek

Protipovodňová opatření – Pan Hanzlík zahájil práce na protipovodňovém plánu obce

Úřední deska – byla zprovozněna nová úřední deska u místní ZŠ

Kontejner na směsný komunální odpad – byly přistaveny 2 kontejnery, kontejner pro myslivce a cihelnu bude přistaven v 15. nejpozději 16. týdnu.

Čištení krajnice silnice – v naší obci se uskutečnilo čištění krajnice podél silnice I. třídy

Navýšení počtu dětí v MŠ – ředitelka MŠ vznesla požadavek na navýšení financí pro MŠ kvůli plánovanému navýšení počtu dětí od září 2008.

Sběrné boxy na drobné elektro – byla přednesena nabídka na instalaci sběrného boxu na drobné elektro. Instalace i provoz je pro obec bezplatná. Obec získá certifikát „zelená obec”.

Dětské hřiště –  Necháme si zaslat nabídku do 50 000,-

TAIC – J. Gabara požádal o povolení zhotovení zasouvacích dveří mezi výčepem a sálem. Dále žádá o zhotovení světelné reklamy.

Skládka železa – do konce dubna bude odvezeno železo ze skládky a tím bude její provoz ukončen.

Příští zastupitelstvo se bude konat 7.5.2008 na OÚ

- Usnesení:

ZO schvaluje  dětské hřiště v částce do Kč 50 000,- ( 9 / 0 / 0 )

ZO schvaluje zhotovení nabídky na zasouvací dveře,- ( 9 / 0 / 0 )

ZO neschvaluje zhotovení světelné reklamy na TAIC ( 9 / 0 / 0 )

ZO schvaluje zadání ÚP obce V. Třebešov ( 9 / 0 / 0 )

------------------------------------------                          ---------------------------------------------------

Starosta obce: Jaromír Mervart                               Ověřovatelé zápisu: David Melichar        							          	                      Radek Holubec

Ve Velkém Třebešově dne  17.3.2008