- Dne 29.5.2013

- Místo: obecní úřad

Zapisovatel: určen : Michal Schejbal                                                     Č.j.: 88/2013

Hodina zahájení : 18,00   ukončení : 19,30

Omluveni:  M. Štodtová

Neomluveni :

Hosté:  viz. prezenční listina

Z  Á  P  I  S

z  jednání zastupitelstva obce   V e l k ý       T ř e b e š o v

- Program jednání: 1.   Zahájení a volba komisí

- 2.   Kontrola zápisu ze dne 24.4.2013

- Optimalizace odpadového hospodářství

- Zateplení budovy MŠ a ZŠ

- Dohoda o partnerství – cyklostezka Jaroměř - Ratibořice

- Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce

- Diskuse

- Usnesení

Hlasováno:  8 pro, 0 proti, 0 zdržel se

Počet přítomných členů 8, ZO je usnášeníschopné.

- Zahájení a volba komisí

Zapisovatelem určen:  Ing. Michal Schejal

Ověřovatelé zápisu: Robert Jarkovský, Lenka Jarkovská

Hlasováno:  8 pro, 0 proti, 0 zdržel se

- Kontrola zápisu ze dne 24.4.2013

bez připomínek

- Optimalizace odpadového hospodářství

Starosta obce seznámil ZO s návrhem na optimalizaci odpadového hospodářství v obci. Optimalizace by spočívala v tom, že každá domácnost by zdarma obdržela barevné pytle na tříděný odpad (papír, sklo, plasty) a tyto pytle by byly zdarma odváženy.

V obci bude nově umístěn kontejner na textil.

- Zateplení budovy MŠ a ZŠ

Dne 29.4. proběhlo za účasti p. Kudrnáče, ředitelky školy, zástupců ZO a zástupců zúčastněných firem výběrové řízení na zateplení budovy ZŠ. Nabídku podaly celkem 4 firmy. Po formální stránce byly všechny nabídky v pořádku. Na základě výběrového kritéria „nejnižší nabídková cena“ byla vybrána firma Delta, Velké Poříčí. Vysoutěžená cena je 1.956.727,- Kč vč. DPH. Smlouva o dílo s firmou Delta byla již podepsána.

Práce na budově začnou 1.7.2013 a předpokládaný konec prací polovina záři. Interiér budovy by měl být hotov do poloviny srpna.

- Dohoda o partnerství – cyklostezka Jaroměř - Ratibořice

Starosta obce informoval o záměru vybudovat cyklostezku z Jaroměře do Ratibořic. Cyklostezka by měla vést kolem restaurace „U Vagonu“, podél obchvatu k řece a poté  podél řeky do České Skalice. Obec V. Třebešov by se na této akci podílela částkou 20 tis. Kč – jedná se o prvotní investici na záborou studii.

- Zpráva o výsledku hospodaření obce

Při přezkoumání hospodaření obce V. Třebešov byly zjištěny závažné chyby a nedostatky. Na základě tohoto výsledku bylo učiněno následující opatření. Pan účetní Ing. Milan Důrek bude nahrazen paní Dagmar Mikovou, která má v tomto oboru dlouholetou praxi. Výměna proběhne k 1.7.2013. Nyní probíhá předávání účetních materiálů.

- Diskuze

Hřbitov – paní Monika Janoušková absolvovala školení zákona o pohřebnictví 256/2001 Sb. a jeho novelizaci 67/2006 Sb. Tyto poznatky ze školení budou postupně aplikovány na místní podmínky

Trhliny na kamenném zdivu bývalého statku – u bývalého statku došlo k demontování krovu a díky erozi se začínají propadat klenby obnažené budovy. Bude vydán podnět k zahájení řízení ve věci napravení stávajícího stavu ve spolupráci se stavebním úřadem v České Skalici.

Odvod vod z přívalových dešťů – obecní komunikace ve vlastnictví obce jsou mimo jiné i za bývalým statkem směrem k větrníku. Je nutné prohloubit příkopy, vyčistit zarážky a zakreslit do situace odkanalizování dešťových vod. To celé zpracovat do fáze dokumentace a žádosti o stavební povolení.

Usnesení

Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 29.5.2013

- Projednalo a schvaluje

- podepsání smlouvy o partnerství a příspěvek na záborovou studii cyklostezky ve výši 20 tis. Kč.

Hlasováno:  8 pro, 0 proti, 0 zdržel se

- Projednalo

- optimalizaci odpadového hospodářství

- Bere na vědomí

- výsledek výběrového řízení – zateplení budovy ZŠ

- výsledek kontroly hospodaření obce

------------------------------------------                          ---------------------------------------------------

Starosta obce: Jaromír Mervart                               Ověřovatelé zápisu:   Milan Exnar

David Melichar

Ve Velkém Třebešově dne  29.5.2013