- Dne 26.6.2013

- Místo: obecní úřad

Zapisovatel: určen : Michal Schejbal                                                     Č.j.: 99/2013

Hodina zahájení : 18,00   ukončení : 19,30

Omluveni:  M. Exnar

Neomluveni :

Hosté:  viz. prezenční listina

Z  Á  P  I  S

z  jednání zastupitelstva obce   V e l k ý       T ř e b e š o v

- Program jednání: 1.   Zahájení a volba komisí

- 2.   Kontrola zápisu ze dne 29.5.2013

- Žádost o bezúplatný převod pozemků

- Zateplení budovy MŠ a ZŠ

- Závěrečný účet obce za rok 2012

- Diskuse

- Usnesení

Hlasováno:  8 pro, 0 proti, 0 zdržel se

Počet přítomných členů 8, ZO je usnášeníschopné.

- Zahájení a volba komisí

Zapisovatelem určen:  Ing. Michal Schejbal

Ověřovatelé zápisu: David Melichar, Monika Štodtová

Hlasováno:  8 pro, 0 proti, 0 zdržel se

- Kontrola zápisu ze dne 29.5.2013

bez připomínek

- Žádost o bezúplatný převod pozemků

Starosta obce seznámil ZO se žádostí o bezúplatný převod nemovitostí p.č. 124/3 a p.č. 488/5 v k.ú. obce Velký Třebešov, ostatní plocha – ostatní komunikace, které jsou zastavěny chodníkem. Chodník není součástí ani příslušenstvím přilehlé silnice, ale je samostatnou místní pozemní komunikací.

- Zateplení budovy MŠ a ZŠ

Zasedání navštívila ředitelka školy a informovala o organizaci prací při zateplení. 1.7. by se mělo začít stavět lešení a zároveň započnou práce ve třídách. Věci ze tříd se nastěhují do tělocvičny, kde je již hotov podhled se zateplením. V polovině července se bude realizovat výměna oken a zateplení stropu na obecním úřadě. Dle informací od stavební firmy, denně je možné vyměnit 8 oken.

Ředitelka dále informovala o dalších nákladech, které s akcí „zateplení“ souvisí. Bude třeba vyměnit dveře na půdu, bude nutné znovu vymalovat celou budovu, nove garnyže nad okna, nový koberec do MŠ, rohové lišty, výměna linolea před chlapeckými záchody. Dále ředitelka navrhla vyměnit stávající osvětlení ve třídách za nové. P. Jarkovský zjistí přibližnou cenu za výměnu svítidel. V rámci zateplení by se ušetřilo za demontáž a montáž nových svítidel.

Starosta obce informoval ZO o nabídce firmy Resl na zhotovení rekuperace vzduchu ve třídách. Rekuperace spočívá ve výměně vzduchu v místnosti bez ztráty tepla. Předběžná cena byla spočítána na cca 529 tis. Kč bez DPH. Po diskuzi s odborníky na toto téma obec od tohoto záměru odstupuje.

Po kontrole žlabů a větracích mřížek je nutno žlaby vyměnit vč. háků, svodů, nových větracích mřížek a – materiál KJG (lakovaný zinek). Přibližná cena je cca 80 tis. Kč.

Je nutné provést výměnu dveří na půdní prostory. Měly by být osazeny protipožární zateplené dveře – II. stupeň požární bezpečnosti. Bude objednáno u firmy STADO.

- Závěrečný účet za rok 2012

Zastupitelstvo obce schválilo závěrečný účet spolu se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce za uplynulý kalendářní rok s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením s výhradami a přijímá nápravná opatření k nápravě chyb a nedostatků. Nápravná opatření tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu. Závěrečný účet byl vyvěšen úřední desce a elektronické úřední desce od 22.5.2013 do 25.6.2013.

- Diskuze

Usnesení

Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 26.6.2013

- Projednalo a schvaluje

- podání žádosti o bezúplatný převod pozemků p.č. 124/3 a p.č. 488/5 v k.ú

obce Velký Třebešov

Hlasováno:  8 pro, 0 proti, 0 zdržel se

- závěrečný účet obce Velký Třebešov za rok 2012 s výhradou

Hlasováno:  8 pro, 0 proti, 0 zdržel se

- výměnu svítidel ve třídách ZŠ, výměnu žlabů a svodů a výměnu dveří na půdní prostory

Hlasováno:  8 pro, 0 proti, 0 zdržel se

- Projednalo

- zateplení budovy MŠ a ZŠ

- Bere na vědomí

------------------------------------------                          ---------------------------------------------------

Starosta obce: Jaromír Mervart                               Ověřovatelé zápisu:   Monika Štodtová

David Melichar

Ve Velkém Třebešově dne  26.6.2013